**Relatório de Acompanhamento**

TRESDBHC v1.0

**Histórico das Revisões**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Data** | **Versão** | **Descrição** | **Autor** |
| 17/09/2015 | 1.0 | Criação e formatação documento | Felipe Alves |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Relatório de Acompanhamento**

**Relatório 01 (02/08/15)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
| ok | ok | ok | ok | NC1 | ok | ok | ok | ok |

NC1:

**Descrição:** inicio do levantamento dos requisitos adiado para o dia 02 por conta da falta de coro para reunião de levantamento de requisitos

**Data Ocorrencia:** 01/09/2015

**Impacto:** atraso de um dia no levantamento de requisitos

**Ação:** acelerar o levantamento de requisitos nos proximos dias

**Interessados:** Gerente do Projeto

**Impacto projeto:** Tempo para levantamento dos requisitos prejudicado o que pode influenciar no cronograma

**Relatório 02 (17/09/15)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
| ok | ok | ok | ok | NC1 | NC2 | ok | ok | ok |

NC1:

**Descrição:** cronograma afetado previsão de entrega dos requisitos e documentação associada adiada devido a falta de componentes da equipe para discussão dos mesmos

**Data Ocorrencia:** 16/09/2015

**Impacto:** atraso de 6 dias no levantamento de requisitos

**Ação:** acelerar o levantamento de requisitos nos proximos dias

**Interessados:** Gerente do Projeto

**Impacto projeto:** Tempo para levantamento dos requisitos prejudicado o que pode influenciar no cronograma

NC2:

**Descrição:** Risco de atraso no cronograma identificado

**Data Ocorrencia:** 15/09/2015

**Impacto:** atraso de 6 dias no levantamento de requisitos e entrega de documentação associada

**Ação:** acelerar o levantamento de requisitos nos proximos dias

**Interessados:** Gerente do Projeto

**Impacto projeto:** Tempo para levantamento dos requisitos prejudicado o que pode influenciar no cronograma

**Relatório 03**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |

**Relatório 04**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Escopo** | **Tarefas** | **Estimativas** | **Orçamento** | **Cronograma** | **Riscos** | **Envolvidos** | **Recursos Humanos** | **Recursos**  **Materiais** |
| ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok | ok |